АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  03.02.2025					                                                           № 111

г. Фурманов

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Фурмановского муниципального района администрация Фурмановского муниципального района

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района».

2. Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 24.06.2021 № 409 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района на период 2021-2025 годы» считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Фурмановского муниципального района Л. В. Белину.

Врип главы Фурмановского

муниципального района                                                          О. В. Куранова

И. Н. Горелова

2-07-14

Приложение к постановлению администрации

Фурмановского муниципального района

от  03.02.2025  № 111

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района

Фурманов

2025

Раздел 1. Паспорт Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2025-2027 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Предупреждение чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Фурмановского муниципального района и развитие коммунальной инфраструктуры. |
| Администратор программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| Куратор | Заместитель главы администрации Фурмановского муниципального района (по ЖКХ и благоустройству) |
| Ответственный исполнитель | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| Исполнители | - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района - предприятия коммунального комплекса Фурмановского района |
| Цель (цели) программы | Обеспечение снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Создание экономически обоснованной и экологически безопасной комплексной региональной системы обращения с отходами |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры. 2. Уровень удовлетворенности жителей Фурмановского района качеством предоставленных коммунальных услуг. 3. Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя |
| Объемы ресурсного обеспечения программы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2025 год –9 771 567,98 руб., 2026 год - 0 руб., 2027 год - 0 руб., - областной бюджет: 2025 год – 9 282 989,58 руб., 2026 год - 0 руб., 2027 год - 0 руб., - бюджет Фурмановского муниципального района: 2025 год – 488 578,40 руб., 2026 год - 0 руб., 2027 год - 0 руб. - Бюджет Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района: 2025 год –0 руб., 2026 год - 0 руб., 2027 год - 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | К 2027 году: - сократится уровень износа коммунальной инфраструктуры; - повысится качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Фурмановского городского поселения охватывает весь комплекс обеспечения населения Фурмановского муниципального района объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры, предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения, обеспечение надежного, своевременного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение физического и морального износа объектов (зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, оборудования) коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса в условиях свободных рыночных отношений, направленных на удовлетворение все более индивидуализированных запросов и предпочтений потребителей, привлечение средств внебюджетных источников с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

Кроме этого, программа предполагает улучшение экологического благополучия посредством значительного снижения вреда, причиняемого объектами коммунальной инфраструктуры окружающей природной среде, растительному и животному миру в целом и отдельным биогеоценозам, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и предотвращение необратимых процессов в природе.

Однако в настоящее время качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг Фурмановского муниципального района находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) – высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, преобладание административных нерыночных отношений. В результате в организациях жилищно-коммунального комплекса Фурмановского муниципального района отсутствуют стимулы для рационального ведения хозяйства, роста производительности труда, ослаблены мотивации энергосбережения, внедрения новых технологий, инвестиций в модернизацию производства.

Жилищно-коммунальное хозяйство Фурмановского муниципального района, в сегодняшнем его состоянии, характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Уровень износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района на 01.01.2025 года превышает в среднем 75%. Около 45% основных фондов полностью отслужили свой срок. Немедленной перекладки требуют около 30% теплопроводов и 45% сетей водоснабжения и канализации.

Все это привело к тому, что потери тепла при эксплуатации существующих тепловых сетей значительно превышают нормативы. Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 22%, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4 - 6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30% и более от произведенной тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой водоподготовки и не отлаженного процесса горения.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов.

Из-за повышенного загрязнения водных источников, традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффектными и не всегда обеспечивают подачу населению питьевой воды, соответствующей по качеству санитарным нормам. Кроме этого, существующие системы водоподготовки, также имеют физический износ, что приводит к аварийным ситуациям, перебоям в работе и следовательно снижению качества очистки и водоподготовки воды поставляемой населению Фурмановского муниципального района. Физический износ сетей водоснабжения, а также периодические  аварийно-восстановительные работы приводят к загрязнению поставляемой потребителям воды.

Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Постоянное невыполнение планов по замене ветхих сетей приводит к возникновению аварий и технологическим нарушениям при их эксплуатации.

Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения в Фурмановском муниципальном районе достигают в среднем 20-25% поданной в сеть воды. В городе Фурманов фактически отсутствует оборудование для сбора и очистки ливневых стоков, в результате чего часть сточных поверхностных ливневых вод, а также стоки промышленных предприятий попадают в водоемы рыболовно-хозяйственного и питьевого назначения.

Ветхое состояние тепловых сетей чаще всего становится причиной отключения энергоснабжения домов в зимний период.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы постоянно возрастает. Действующий затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры Фурмановского муниципального района.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Одной из основных причин износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса Фурмановского муниципального района. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры с одновременным реформированием управления жилищно-коммунальным комплексом Фурмановского городского поселения.

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам в части модернизации объектов ЖКХ Фурмановского муниципального района и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Фурмановского муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергетических ресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Фурмановского муниципального района.

Причинами наличия нерешенных проблем ЖКХ Фурмановского муниципального района  являются:

- высокий уровень износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, их технологическая отсталость (моральный износ);

- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса;

- слабое привлечение средств внебюджетных источников для финансирования строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

в сфере реализации муниципальной программы

Фурмановского района

| N п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 72 | 73 | 75 |
| 2 | Уровень удовлетворенности жителей Фурмановского района качеством предоставленных коммунальных услуг | процентов | 65 | 75 | 85 |

Приоритеты, цели и задачи государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Фурмановского района

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации и, соответственно, Фурмановского района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Основными целями данной Программы являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

обеспечение более комфортными условиями проживания населения Ивановской области;

снижение потребления энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергетических ресурсов потребителям;

обеспечение более рационального использования коммунальных ресурсов.

Для достижения вышеуказанных целей, предполагается решение следующих задач:

повысить качество и доступность предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса населению Фурмановского района;

предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ;

снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

- 3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы Фурмановского района

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 65 | 64 | 63 |
| 2 | Уровень удовлетворенности жителей Фурмановского района качеством предоставленных коммунальных услуг | процентов | 45 | 48 | 50 |
| 6 | Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя | единицы | - | - | - |

- Приложение 1

к муниципальной  программе

«Комплексное развития систем коммунальной

инфраструктуры Фурмановского муниципального

района»

Подпрограмма

«Предупреждение чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Фурмановского муниципального и развитие коммунальной инфраструктуры»

- 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы

Фурмановского района

| Наименование подпрограммы | Предупреждение чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Фурмановского муниципального района и развитие коммунальной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района |
| Исполнитель основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы | - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Фурмановского муниципального района - предприятия коммунального комплекса Фурмановского района |
| Задачи подпрограммы | 1. Предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ. 2. Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры. 3. Снижение доли ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 2025 год – 9 771 567,98 руб., 2026 год - 0 руб., 2027 год - 0 руб., - областной бюджет: 2025 год – 9 282 989,58 руб., 2026 год - 0 руб., 2027 год - 0 руб., - бюджет Фурмановского муниципального района: 2025 год - 488 578,40 руб., 2026 год - 0 руб., 2027 год - 0 руб. - Бюджет Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района: 2025 год – 0 руб., 2026 год - 0 руб., 2027 год - 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Доля ненормативных потерь на сетях теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения уменьшится до 11% в период до 2027 года |

- 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

- муниципальной программы

Фурмановского района

Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ Фурмановского муниципального и развитие коммунальной инфраструктуры " (далее - Подпрограмма) предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

1. Основное мероприятие "Оперативное предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ".

Основное мероприятие реализуется посредством следующих мероприятий:

1.1. Мероприятие "Предоставление материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства".

Мероприятие предусматривает:

а) приобретению оборудования и (или) материалов для проведения работ для предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ;

б) отпуск материально-технических ресурсов предприятиям ЖКХ, находящимся в муниципальной собственности, в целях предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Срок реализации мероприятия - 2025 - 2027 годы.

1.2. Мероприятие "Осуществление контроля за наличием и использованием аварийного запаса материально-технических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве Фурмановского района".

Мероприятие предусматривает:

а) мониторинг (сбор, анализ) предоставленных предприятиями ЖКХ отчетов о расходовании материально-технических ресурсов, полученных для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах ЖКХ;

б) проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей аварийного запаса.

Срок реализации мероприятия - 2025 - 2027 годы.

2. Основное мероприятие "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры".

Основное мероприятие реализуется посредством следующих мероприятий:

2.1. Мероприятие " Приобретение оборудования и (или) материалов для проведения работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ".

Мероприятие предусматривает приобретение оборудования и (или) материалов для проведения работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры предприятий, находящихся в муниципальной собственности

Срок реализации мероприятия - 2025 - 2027 годы.

- 3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

- муниципальной программы

Фурмановского района

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Основное мероприятие «Оперативное предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель «Объем приобретенных материально-технических ресурсов (по основным видам ресурсов)»: | шт. |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Приобретение оборудования и (или) материалов для проведения работ по модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель «Количество систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в которых проведены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению», в т.ч. | шт. | 3 |  |  |
| а) | Приобретение оборудования и материалов для ремонта системы теплоснабжения – котельная, Ивановская область, г. Фурманов, пер. Революционный, д.1 |  | 1 |  |  |
| б) | Приобретение оборудования и материалов для ремонта системы теплоснабжения – котельная, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Студева, д.10 |  | 1 |  |  |
| в) | Приобретение оборудования и материалов для ремонта системы теплоснабжения – котельная, Ивановская область, г. Фурманов, Социалистическая, 2а |  | 1 |  |  |

- 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- муниципальной программы

Фурмановского района

| № п/п | Наименование основного мероприятия/мероприятия/источник ресурсного обеспечения | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего |  | 9 771 567,98 |  |  |
| бюджетные ассигнования |  | 9 771 567,98 |  |  |
| - областной бюджет** |  | 9 282 989,58 |  |  |
| - бюджет Фурмановского муниципального района * |  | 488 578,4 |  |  |
| - бюджет Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района * |  | - |  |  |
| 1. | Основное мероприятие "Оперативное предупреждение и ликвидация последствий аварийных ситуаций на муниципальных объектах ЖКХ" |  |  |  |
| бюджетные ассигнования |  |  | - | - |
| - областной бюджет** |  |  | - | - |
| - бюджет Фурмановского муниципального района * |  |  | - | - |
| - бюджет Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района * |  | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставление материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |
| бюджетные ассигнования |  | - | - | - |
| - областной бюджет** |  | - | - | - |
| - бюджет Фурмановского муниципального района * |  | - | - | - |
| - бюджет Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района * |  | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры " |  |  |  |
| бюджетные ассигнования |  | 9 771 567,98 |  |  |
| - областной бюджет** |  | 9 282 989,58 |  |  |
| -бюджет Фурмановского муниципального района * |  | 488 578,4 |  |  |
| - бюджет Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района * |  | - |  |  |
| 2.1. | Мероприятие «Приобретение оборудования и (или) материалов для проведения работ по модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры предприятий» |  |  |  |
| бюджетные ассигнования |  | 9 771 567,98 |  |  |
| - областной бюджет** |  | 9 282 989,58 |  |  |
| -бюджет Фурмановского муниципального района * |  | 488 578,4 |  |  |
| - бюджет Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района * |  | - |  |  |

<*>Объем финансирования Подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета Фурмановского муниципального района  и бюджета Фурмановского городского поселения Фурмановского муниципального района на соответствующие годы.

<**> Объем финансирования подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о распределении Субсидий.

| Наименование мероприятия | Срок окончания реализации | Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в бюджете муниципального образования, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  |  | в том числе средства Субсидии, предоставленной из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | за счет средств федерального бюджета |  |  | за счет средств областного бюджета |  |  |  |
|  |  | Текущий 2025 г. | Плановый период |  | Текущий 2025 г. | Плановый период |  |  | Текущий 2025 г. | Плановый период |  |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. |  | 2026 г | 2027 г. |  |  | 2026 г. | 2027 г |
| Приобретение оборудования и материалов для ремонта системы теплоснабжения – котельная, Ивановская область, г. Фурманов, пер. Революционный, д.1 | 31.12.2025 | 2 872 156,33 | - | - | - | - | - |  | 2 728 548,51 |  |  |
| Приобретение оборудования и материалов для ремонта системы теплоснабжения – котельная, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Студева, д.10 | 31.12.2025 | 37 600,00 | - | - | - | - | - |  | 35 720,00 |  |  |
| Приобретение оборудования и материалов для ремонта системы теплоснабжения – котельная, Ивановская область, г. Фурманов, Социалистическая, 2а | 31.12.2025 | 6 861 811,65 |  |  |  |  |  |  | 6 518 721,07 |  |  |
| Всего: |  | 9 771 567,98 |  |  |  |  |  |  | 9 282 989,58 |  |  |